TL/212/………100……./2021

**Opis przedmiotu zamówienia**

***Dot***. **Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych – parter budynek „B” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213”,**

***I. Przedmiot i zakres zamówienia:***

**Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych – parter budynek „B” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213”,** w zakresie, obejmującym:

1. Wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych na odległość do 10 m, ( jednocześnie można prowadzić remont w dwóch pomieszczeniach);
2. Zabezpieczenie mebli;
3. Demontaż istniejącej wykładziny i listew przyściennych – powierzchnia ogółem 156,00 m2;
4. Dwukrotne malowanie ścian – 460,00 m2
5. Przygotowanie podłoża pod układanie wykładziny – 156,00 m2;
6. Dostawa i układanie wykładziny na klej w płytkach 50 x 50 cm:

* Pokoje biurowe – powierzchnia 105m2 wykładzina płyty 50 x 50 cm ESSENCE B3769925;
* Korytarz – powierzchnia 18,3 m2 , wykładzina płyty 50 x 50 cm, ESSENCE A8638412;
* Salka konferencyjna – powierzchnia 32,6 m2 , wykładzina płyty 50 x 50 cm, GRADUS Plains LC1

1. Montaż listew przyściennych – 170,00mb;
2. Uporządkowanie pomieszczenie i wniesienie mebli.
3. Zakres robót do wykonania obejmuje sześć pokoi biurowych, salkę konferencyjną, korytarz.

Szczegóły techniczne dot. realizacji możliwe do omówienia w trakcie wizji lokalnej.

***II. Termin realizacji: 20 dni od dnia podpisania umowy.***

**III. Wymagania dodatkowe**

* Wykonawca przejmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania zamówienia,
* Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi,
* Zamawiający wstępnie rozważa realizację przełożenia kostki betonowej przy bud. K również uwzględniając dzień wolny np. sobota, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w główny ciąg komunikacyjny (szczegóły do ustalenia przed realizacją),
* Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym, a istotne uzgodnienia zaleca się sporządzić z zachowaniem formy pisemnej.
* Podczas robót Wykonawca zobligowany jest do:

1. przestrzegania zasad obowiązujących na terenie CNBOP-PIB w Józefowie;
2. prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób pracujących.

................................................

podpis Zamawiającego